Техническое задание

на доработку сервиса «Рецепт» в приложении самокат

май 2026

Введение

Настоящее техническое задание (ТЗ) разработано в рамках проекта по доработке существующего сервиса «Рецепты» в приложении по покупке и доставке продуктов «Самокат».

Описание проекта

Проект предполагает внедрение нового сценария взаимодействия пользователя с сервисом «Рецепты»:

- «Рецепты из того, что уже есть» — позволяет подобрать рецепты на основе товаров, которые пользователь уже имеет в наличии.

Цель проекта

### Цель доработки — повысить удержание пользователей за счёт внедрения новых функциональных возможностей, упрощающих процесс планирования питания и совершения покупок.

### Ожидаемые результаты

Количественные показатели:

- увеличение показателя удержания пользователей (retention rate) на 15 % в течение 3 месяцев после внедрения;

- увеличение показателя формирования привычки использования сервиса (D7 Retention) на 20%

- рост среднего количества сессий в сервисе «Рецепты» на 20 %;

- повышение конверсии из просмотра рецепта в заказ на 10 %.

- Качественные показатели:

- сокращение времени на выбор рецепта и формирование корзины;

- повышение лояльности пользователей к сервису;

- улучшение пользовательского опыта за счёт персонализированных предложений.

Участники проекта

| № | ФИО | Должность | Заказчик/ Исполнитель | Роль на проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сафроний Новиков | Эксперт | Заказчик | Заказчик функциональности |
| 2 | Алена Авдеева | Куратор | Заказчик | Организатор |
| 4 | Вадим Пронский | Бизнес-аналитик | Исполнитель | Иследование, составление ТЗ, Оформление модели процесса TO BE в BPMN |

Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

| № п/п | Сокращение или термин | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Удержание пользователей (retention rate) | процент пользователей, возвращающихся в приложение в определённый период. |
|  | Рецепт | набор ингредиентов и инструкция по приготовлению блюда. |
|  | Избранное / «Вам приглянулось» | раздел приложения, где хранятся сохранённые пользователем рецепты. |
|  | Корзина | виртуальная корзина для товаров, готовых к заказу. |
|  | Топ товаров | список наиболее популярных или часто покупаемых товаров. |
|  | Топ популярных рецептов | список наиболее популярных рецептов, по которым часто покупают продукты. |
|  | Даркстор | складской комплекс, предназначенный для сбора и доставки онлайн-заказов |
|  | MVP | минимально жизнеспособный продукт, первая рабочая версия сервиса с базовым функционалом |
|  | Бэкенд | серверная часть приложения, отвечающая за обработку данных |
|  | BI-система | система бизнес-аналитики для сбора и анализа данных |
|  | CMS | система управления контентом |
|  | API | программный интерфейс приложения для взаимодействия с другими системами |
|  | A/B-тест | метод исследования, при котором сравнивают эффективность двух вариантов какого-либо объекта |
|  | Lo-Fi прототипы | низкодетализированные макеты интерфейсов |
|  | TO BE | модель целевого состояния процесса |

Исследование рыночных аналогов и обоснование ценности функции

Анализ решений конкурентов

В рамках предпроектного анализа рассмотрены мобильные приложения прямых конкурентов Самоката в сегменте доставки продуктов питания. Цель — оценить наличие и реализацию функции подбора рецептов по имеющимся продуктам.

| Сервис | Рецепты | Механика подбора по продуктам | Добавление товаров в корзину |
| --- | --- | --- | --- |
| Лавка | ✅ Есть | После выбора рецепта открывается окно со списком товаров, пользователь вручную отмечает нужные (аналогично текущей реализации Самоката). | Частичная (требует ручного выбора каждого товара). |
| ВкусВилл | ✅ Есть | Используется ИИ-поиск: пользователь в поисковом запросе указывает необходимость найти рецепт и имеющиеся продукты, а система предлагает рецепты. | Частичная либо Одним нажатием добавляются все продукты для рецепта. |
| Купер | ❌ Отсутствуют | — | — |

Ключевые наблюдения:

- Большинство конкурентов ограничиваются отображением рецептов без глубокой интеграции с корзиной.

- ВкусВилл выделяется за счёт ИИ-подбора и кнопки «добавить всё», что сокращает путь пользователя к покупке.

- Ни один из сервисов не предлагает механизма «добавить только недостающее» — это наше ключевое конкурентное преимущество.

Потенциальный эффект для бизнеса

Опыт внедрения аналогичных функций на других цифровых платформах (например, кулинарных AI-сервисах) показывает:

- Повышение вовлечённости пользователей: частота возвратов в приложение растёт за счёт появления полезного инструмента, решающего конкретную бытовую задачу.

- Аналогичные решения на рынке (на сайтах с рецептами) демонстрируют положительную динамику удержания аудитории при внедрении функций подбора рецептов по продуктам

Вывод для Самоката:
Функция подбора рецептов по продуктам, дополненная интеллектуальным добавлением в корзину только недостающих товаров, напрямую соответствует философии бренда — экономить время клиентов и давать максимальный комфорт. Кроме того, она открывает возможность управлять спросом: показывая рецепты с определёнными ингредиентами, Самокат может стимулировать покупку товаров, которые выгодно продать в данный момент (сезонные, с истекающим сроком годности, высокомаржинальные). При этом важно отметить, что автоматическое добавление товаров без возможности замены внутри рецепта может ограничить гибкость управления спросом (пользователь не видит альтернатив в момент подбора). Поэтому перед масштабированием фичи необходимо провести A/B‑тест, сравнивающий два подхода: с автоматическим добавлением (замена только в корзине) и с полным ручным выбором товаров (как сейчас).Ожидаемый целевой эффект — повышение удержания пользователей: Retention D7, D14, D30 с ростом не менее 15% относительно контрольной группы.

Выводы по исследованию

- Конкуренты не закрывают потребность — ни один аналог не реализует сценарий «добавить только недостающее».

- Потенциал удержания высок — полезный инструмент формирует привычку и повышает лояльность, что напрямую влияет на Retention D7, D14, D30.

- Рекомендация: реализовать фичу в полном объёме с возможностью последующего A/B-теста для оценки влияния на удержание (целевой рост — 15% к D30).

Описание требований

Данный раздел описывает основные возможности, ограничения, взаимодействие систем, требования к интерфейсу, производительности, масштабируемости.

Функциональные требования

- У пользователя должна быть возможность вручную отметить от одного до трех товаров через поиск по каталогу товаров, для последующего подбора рецепта.

- Система должна отображать не менее одного рецепта, для приготовления которого все необходимые товары имеются в наличии в дарксторе, обслуживающем адрес доставки пользователя. Если рецепт содержит товар, отсутствующий на складе, такой рецепт не показывается.

- Система должна отображать «топ популярных рецептов» в случае если релевантных рецептов не найдено.

- У пользователя должна быть возможность изменить набор отмеченных товаров в любой момент (добавить, убрать).

- У пользователя должна быть возможность просмотреть список подобранных рецептов, в которых присутствует хотя бы один из отмеченных товаров.

- У пользователя должна быть возможность добавить в корзину только недостающие ингредиенты для выбранного рецепта.

- У пользователя должна быть возможность перейти к просмотру полного состава рецепта и инструкции по приготовлению.

- У системы должна быть возможность в реальном времени обновлять список рецептов при изменении пользователем набора отмеченных товаров.

- Система должна корректно сопоставлять отмеченные пользователем товары с ингредиентами рецептов (с учётом синонимов и вариаций названий).

- Система должна отображать рецепты даже при частичном совпадении отмеченных товаров с ингредиентами (приоритет — рецепты с наибольшим количеством совпадений).

- Система должна формировать и передавать в корзину заказ, включающий только недостающие ингредиенты. При этом товары, уже находящиеся в корзине пользователя, не дублируются и не изменяются — добавление производится только для отсутствующих позиций

- У пользователя должна быть возможность заменить любой товар, добавленный в корзину через автопобор, — механика замены полностью аналогична штатной функции замены товаров в приложении Самокат (доступна на экране корзины перед оплатой)

Нефункциональные требования

- Дорабатываемые системы должны быть доступны не менее 99% времени.

- Защита персональных данных пользователей в соответствии с ФЗ‑152 и GDPR.

- Время отклика интерфейса при выборе товаров и отображении рецептов — не более 1 секунд.

- Система должна поддерживать одновременную работу не менее 500 000 пользователей.

- Интерфейс должен быть интуитивно понятен пользователям всех возрастных групп.

- Корректная работа на iOS (версия 14 и выше) и Android (версия 8.0 и выше).

- Поддержка русского языка интерфейса.

Бизнес-требования

- Снижение затрат на привлечение новых пользователей за счёт повышения удержания существующих.

- Повышение частоты использования приложения за счёт удобства подбора рецепта.

- Интеграция с существующей системой лояльности (начисление бонусов за использование новых функций).

Требования к документации

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Техническое описание API для интеграции с другими сервисами.

- Руководство пользователя с описанием новых функций.

- Инструкция для службы поддержки по работе с обращениями, связанными с новыми функциями.

- Тестовая документация (чек листы, тест кейсы).

- Документация по развёртыванию и настройке серверной части.

Исполнитель должен подготовить и отправить на согласование проектные документы по завершению соответствующих этапов проекта.

Заказчик отвечает за согласование проектных документов.

Если в ходе согласования были выявлены замечания к документу, Исполнитель должен зафиксировать их в реестре замечаний, устранить и отправить документ на повторное согласование.

Количество итераций по согласованию документа не должно превышать трёх. По результатам согласования Заказчик должен утвердить документ.

Описание архитектуры и дизайна

MVP не требует изменений архитектуры и дизайна.

Описание интеграций и взаимодействия

В рамках реализации проекта требуется обеспечить информационный обмен  «Рецептами» и смежными подсистемами приложения Самокат, указанными в таблице ниже.

| № п/п | Поставщик данных | Получатель данных | Описание потока данных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | База данных рецептов | Сервис «Рецепты» (бэкенд) | Передача информации о рецептах: название, ингредиенты, количество, единицы измерения, инструкция по приготовлению, фото, время приготовления. |
|  | Каталог товаров (основной каталог приложения) | Сервис «Рецепты» (бэкенд) | Передача данных о доступных товарах: наименование, ID товара, наличие на складе, цена, единица измерения, синонимы названий. |
|  | Сервис «Корзина» | Сервис «Рецепты» (бэкенд) | Запрос на добавление товаров в корзину: ID товара, количество. Получение подтверждения об успешном добавлении / изменении количества товаров. Используется при нажатии кнопок «Добавить всё недостающее в корзину». |
|  | Система аналитики (BI‑система) | Сервис «Рецепты» (бэкенд) | Отправка событий использования новых функций: выбор товаров, просмотр подобранных рецептов, нажатие кнопок «Добавить всё недостающее», сохранение рецепта в избранное. Используется для оценки эффективности доработок. |
|  | Система уведомлений | Сервис «Рецепты» (бэкенд) | Отправка триггеров для формирования уведомлений: например, «У вас есть ингредиенты для новых рецептов», «Рецепт, который вы сохранили, теперь со скидкой». Используется для вовлечения пользователей. |
|  | Система лояльности | Сервис «Рецепты» (бэкенд) | Обмен данными о действиях пользователя в сервисе «Рецепты»: начисление бонусов за использование функций «Добавить всё недостающее» и «Повторить заказ», учёт активности в разделе «Вам приглянулось». Используется для стимулирования использования новых функций. |
|  | Поисковая система приложения | Сервис «Рецепты» (бэкенд) | Получение результатов поиска по товарам: ID товара, название, соответствие запросу. Используется для реализации поиска товаров. |
|  | Система управления контентом (CMS) | Сервис «Рецепты» (бэкенд) | Передача метаданных о рецептах для отображения: теги (кухня, тип блюда, диетические особенности), сезонность, сложность приготовления. |

Порядок контроля и приёмки

Работа передается в виде разработанных документов в установленные сроки.

Система считается внедрённой, если соблюдается следующий перечень результатов проекта:

- разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования доработанного сервиса;

- проведены приёмо-сдаточные испытания, и устранены ошибки;

- не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с доработанным сервисом «Рецепты».

- персонал, участвующий в администрировании доработанного сервиса, обучен новым доработкам в Системе.

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний

Приёмо-сдаточные испытания выполняются после проведения Исполнителем отладки и тестирования доработанного сервиса и предоставления Заказчику программы и методики испытаний, а также после ознакомления пользователей Заказчика с доработанным сервисом и эксплуатационной документацией.

Детальные требования к приёмо-сдаточным испытаниям должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний».

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удаленно c использованием средств удаленной работы. Участники приёмки работ и сроки проведения приёмки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний доработанного сервиса фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки доработанного сервиса в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объеме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Жизненный цикл разработки

Проект реализуется по каскадной модели разработки и включает следующие этапы:

| № п/п | Этап | Срок (длительность) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пред проектное обследование | 1 месяц (1 неделя) |
| 2 | Сбор требований | 1 месяц (1 неделя) |
| 3 | Проектирование и дизайн | 1-1,5 месяц (4 недели) |
| 4 | Разработка | 1,5-3 месяц (6 недель) |
| 5 | Тестирование | 3-3,5 месяц (2 недели) |
| 6 | Внедрение и обучение | 3,5-3,5 месяц (1 неделя) |
| 7 | Сопровождение и закрытие проекта | 3,5-4 месяц (2 недели) |

Возможные риски

При реализации проекта возможны риски:

| № п/п | Риск | Меры по управлению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срыв сроков реализации | Еженедельно отслеживать прогресс и сравнивать с планом Выделять приоритетные задачи для перераспределения ресурсов Перераспределять ресурсы при необходимости |
| 2 | Ошибки при добавлении товаров в корзину | Тщательное тестирование функционала, реализация механизма отката операций |
| 3 | Проблемы с интеграцией с существующими системами | Раннее выявление точек интеграции на этапах разработки и тестирования |
| 4 | Недостаточная точность подбора рецептов | Улучшение алгоритмов подбора, учёт дополнительных параметров (сезонность, предпочтения пользователя) |
| 5 | Снижение производительности основного приложения из‑за новых функций | Оптимизация кода, выделение отдельных серверов для новых сервисов |
| 6 | Выбранный сценарий автоматического добавления товаров без возможности замены внутри рецепта может привести к снижению конверсии или удержания, если пользователь хочет выбрать другой бренд или количество. | Провести A/B‑тест, сравнивающий автоматическое добавление с ручным выбором товаров; на основе результатов принять решение о финальной реализации (возможно, добавить выбор аналогов прямо в карточке рецепта). |